CallCenter系统与OMM系统对接需求说明文档

版本: v1.0

1. 项目背景与目标

1.1 背景

技术服务中心新开发CallCenter系统，需要与公司OMM系统（运营管理系统）进行深度对接，实现统一身份认证、用户同步以及工单数据同步，从而提升跨系统协作效率，二线专家与一线工程师技术沟通记录，积累知识库。

1.2 目标

本次对接的核心目标如下：

- 统一登录：实现基于OAuth2.0的单点登录（SSO），用户可通过企业微信扫码或直接对接认证平台完成CallCenter系统的登录。

- 用户同步：OMM系统向CallCenter系统同步组织架构与用户信息，保证人员身份一致。

- 工单推送：OMM系统可以将二线工单主动推送到CallCenter系统，并支持工单状态查询与回调通知。

2. 对接范围与优先级

根据业务紧急程度，对接工作分为三个优先级，建议按P0→P1→P2的顺序推进：

对接优先级表

| 优先级 | 对接项 | 预期耗时 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0（核心） | 基础设施准备 | 0.5天 | 域名、SSL证书、DNS解析 |
| P0（核心） | OAuth2.0 SSO统一登录 | 2-3天 | 实现统一身份认证 |
| P1（重要） | 用户组织架构同步 | 1-2天 | 用户信息批量同步 |
| P1（重要） | OMM工单推送对接 | 2-3天 | 工单数据推送与查询 |
| P1（重要） | 关闭注册功能 | 0.5天 | SSO上线后操作 |
| P2（增强） | 企业微信H5入口 | 1-2天 | 企业微信免密登录 |

3. 功能需求

3.1 统一登录（SSO）

需求描述：用户访问CallCenter系统时，通过统一身份认证平台进行鉴权单点登录。

功能要求：

- 采用OAuth2.0授权码模式（Authorization Code Flow）。

- 用户通过认证平台登录后，CallCenter系统自动创建或匹配本地账号，并签发JWT令牌。

- 用户首次登录时自动创建本地账号，无需手动注册。

输入/输出：

- 输入: 认证平台回调的 code 参数。

- 输出: 用户登录态（JWT Token）和前台重定向至系统首页。

依赖项：

- 认证平台需提供：Client ID、Client Secret、Authorization URL、Token URL、UserInfo URL

- CallCenter系统需提供：回调地址 https://callcenter.trustfar.cn/api/auth/sso/callback

3.2 企业微信H5应用对接

需求描述：企业微信工作台内创建自建H5应用，员工点击后自动获取用户身份，无需重复登录。

功能要求：

- 用户在企业微信内点击应用，自动携带 code 跳转到CallCenter首页。

- CallCenter后端利用企业微信API，用 code 换取用户 userid，完成身份认证并登录。

- 应用仅限企业内部员工使用，不对外开放。

输入/输出：

- 输入: 企业微信回调产生的 code。

- 输出: 登录成功后跳转至CallCenter系统首页。

依赖项：

- 公司需提供：企业CorpID、应用AgentID + Secret、可信域名配置。

- CallCenter需提供：应用首页地址 https://callcenter.trustfar.cn/。

3.3 用户组织架构同步

需求描述：数据中台需定期或按需将用户组织架构信息同步到CallCenter系统，确保人员信息一致性。

功能要求：

- 支持批量同步用户信息（包括姓名、工号、部门、角色等）。

- 同步接口使用Service Token进行认证。

- 同步的数据模型需双方确认字段映射。

输入/输出：

- 输入: JSON格式的用户列表数据。

- 输出: 同步结果（成功/失败/重复）。

依赖项：

- 公司需提供：通讯录API地址、认证方式、字段说明文档。

3.4 OMM工单推送

需求描述：OMM系统主动推送二线工单到CallCenter系统，CallCenter被动接收并进行处理。同时支持工单状态查询与回调通知（可选）。

功能要求：

- 创建工单：OMM调用CallCenter的POST接口 /api/ext/tickets，推送新工单，必填字段包括标题、描述、服务单号、客户姓名、创建人及指派人。

- 查询工单状态：OMM可根据服务单号（serviceNo）调用GET接口 /api/ext/tickets/{serviceNo} 查询当前工单状态。

- 状态回调（可选）：CallCenter系统在工单状态变更时主动回调OMM系统配置的Webhook地址。

工单状态枚举：

- pending（待接单）

- in_progress（服务中）

- closing（待确认关单）

- closed（已关单）

输入/输出：

- 输入: 工单数据（JSON格式），包括标题、描述、客户姓名等。

- 输出: 创建成功返回工单ID；查询返回工单状态。

接口认证：

- 所有工单相关接口均使用HTTP Header Authorization: Bearer {SERVICE_TOKEN} 进行认证。

- Service Token由CallCenter系统分配，OMM系统需妥善保管。

3.5 关闭注册功能

需求描述：当SSO上线后，CallCenter系统原有的用户注册功能应关闭，所有新用户需通过SSO首次登录自动创建，或由管理员手动创建。

功能要求：

- 前端注册入口隐藏或禁用。

- 后端注册接口失效。

- 不影响已有用户的正常登录。

4. 非功能需求

4.1 安全性

- 所有对外接口（/ext/）必须使用Service Token认证。

- OAuth2.0交互过程采用HTTPS传输，防止中间人攻击。

- 企业微信应用通信需使用可信域名及SSL证书。

4.2 性能

- 用户同步接口应支持每秒100条以上的批量写入。

- 工单创建接口平均响应时间应小于500ms。

4.3 可用性

- 对接上线后需通过安全扫描和渗透测试。

- 系统需支持7×24小时服务，单点故障不影响核心功能。

4.4 可维护性

- 所有接口需提供标准API文档（Swagger/OpenAPI）。

- 同步与推送需记录日志，便于问题排查。

5. 接口清单

接口清单表

| 模块 | 接口 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SSO | /api/auth/sso/callback | GET | OAuth2.0回调处理 |
| 企业微信 | /api/auth/wechat-work/callback | GET | 企业微信回调处理 |
| 工单 | /api/ext/tickets | POST | 外部工单创建 |
| 工单 | /api/ext/tickets/{serviceNo} | GET | 工单状态查询 |
| 用户同步 | /api/ext/users/sync | POST | 批量同步用户 |
| 工单回调 | 待定 | POST | 工单状态变更通知OMM（可选） |

6. 交付物与验收标准

6.1 交付物

- 对接测试报告（含功能测试、安全测试）

- 用户操作手册（管理员/普通员工）

- 接口文档（Swagger格式或PDF）

6.2 验收标准

功能性验收：

- 单点登录流程通畅：访问CallCenter → 跳转认证 → 登录成功 → 跳转回CallCenter。

- 企业微信H5应用点击后自动登录。

- 工单推送成功后能在CallCenter系统中查看和处理。

- 用户批量同步后，CallCenter系统中人员信息与OMM一致。

安全性验收：

- 无未授权接口泄露。

- SSO登录会话有效期合理。

性能验收：

- 并发登录响应正常。

- 工单创建响应时间达标。

7. 风险与应对

风险应对表

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 认证平台接口不稳定 | 登录失败 | 增加重试机制与备用登录方式 |
| 企业微信接口限流 | 无法获取用户身份 | 提前申请更高调用配额，增加本地缓存 |
| 数据同步格式不匹配 | 用户信息错乱 | 双方确认字段映射表，增加校验逻辑 |
| SSO上线后旧用户无法登录 | 服务中断 | 提前测试，保留旧登录入口1个月过渡期 |

技术服务中心

2026年5月